DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de para CAPSTONE

Proyecto: [ AVISO]

Revisión: [01]

[Seleccionar fecha]

Planificación y Especificación de Requisitos según estándares; IEEE 830, ISO9000 y PMI.

Contenido

2	Ficha del documento	2

3	Integrantes:	3

4	Visión del proyecto	4

4.1	Breve descripción del proyecto	4

4.2	Vincular el proyecto al perfil de egreso	4

4.3	Vincular el proyecto a las aspiraciones personales	4

5	Producto Mínimo Viable	5

5.1	Relato del PMV	5

5.2	Story Board del PMV	5

6	Épicas	6

6.1	Épica 001	6

6.1.1	Definición	6

6.1.2	Criterios de Aceptación	6

6.2	Épica 002	6

6.2.1	Definición	6

6.2.2	Criterios de Aceptación	6

7	Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning	7

7.1	Dimensionamiento Épicas	7

7.2	Distribución en las semanas	7

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-09-2026 | 1.0 | Sylvain Delice | Versión inicial del documento |

Documento validado por las partes en fecha:

# Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Sylvain Delice | Desarrollador / Encargado del proyecto (proyecto individual) |

# Visión del proyecto

## Breve descripción del proyecto

El proyecto consiste en un sistema móvil de verificación de identidad mediante comparación biométrica facial, orientado al control de acceso a instalaciones. Una aplicación móvil (Kivy/KivyMD) permite capturar una foto de referencia al registrar a una persona y, posteriormente, capturar una selfie en el punto de control. Toda la comparación biométrica se realiza en un backend (FastAPI), que determina si la selfie corresponde a la persona registrada, concede o deniega el acceso, registra el evento como entrada o salida, y envía notificaciones automáticas por correo electrónico. El sistema incorpora además un control de asistencia basado en una ventana móvil de 24 horas por persona, en lugar de un horario fijo, para adaptarse a distintos turnos de trabajo.

## Vincular el proyecto al perfil de egreso

Este proyecto pone en práctica competencias centrales del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: el diseño y desarrollo de una arquitectura cliente-servidor completa (aplicación móvil + API REST), el modelamiento y gestión de una base de datos, la integración de librerías especializadas de procesamiento de imágenes y reconocimiento facial, la implementación de procesos automatizados (tareas programadas y envío de notificaciones), y la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software como pruebas automatizadas, control de versiones y documentación técnica. Además, aborda un problema real de seguridad y control de acceso, lo que permite aplicar criterios de calidad, usabilidad y confiabilidad propios del ejercicio profesional.

## Vincular el proyecto a las aspiraciones personales

A nivel personal, este proyecto me permite profundizar en un área que me interesa especialmente: la seguridad informática y las tecnologías biométricas aplicadas a sistemas reales. Desarrollarlo de principio a fin —desde el backend hasta la aplicación móvil— me da la oportunidad de fortalecer competencias técnicas que quiero seguir desarrollando en mi carrera profesional, y de construir un proyecto concreto para mi portafolio de título que refleje mi capacidad de diseñar e implementar una solución completa. También lo veo como un primer paso hacia una futura especialización en desarrollo de software orientado a seguridad y control de acceso.

# Producto Mínimo Viable

## Relato del PMV

El administrador registra a una persona en el sistema, ingresando su nombre, correo electrónico y una foto de referencia; el sistema verifica que la foto contenga un rostro detectable y guarda sus características biométricas. Cuando la persona necesita acceder a la instalación, abre la aplicación móvil, selecciona su registro y toma una selfie en el punto de control. La selfie se envía al backend, que la compara con la foto de referencia: si coinciden, el sistema concede el acceso, registra el evento como entrada o salida (alternando automáticamente según el último evento) y envía un correo de confirmación; si no coinciden, deniega el acceso y registra el intento fallido. En paralelo, el sistema revisa periódicamente cuánto tiempo ha transcurrido desde la última entrada de cada persona: si pasan 20 horas sin un evento de salida, envía un aviso previo por correo, y si pasan 24 horas, envía un aviso final. En cualquier momento, el responsable puede consultar el historial de eventos de cada persona registrada.

## Story Board del PMV

Resumen visual del relato anterior en seis cuadros:

- Cuadro 1 — Registro: el administrador fotografía a la persona y completa sus datos en la app.

- Cuadro 2 — Punto de control: la persona abre la app y toma una selfie frente a la cámara.

- Cuadro 3 — Verificación: el backend compara la selfie con la foto de referencia guardada.

- Cuadro 4 — Acceso concedido: la pantalla muestra el resultado y se registra la entrada o salida.

- Cuadro 5 — Notificación: la persona recibe un correo confirmando el evento registrado.

- Cuadro 6 — Control de asistencia: si pasan 20 o 24 horas sin una salida, el sistema envía avisos automáticos por correo.

# Épicas

## Épica 001

### Definición

Como administrador del sistema, quiero registrar a una persona con una foto de referencia y sus datos de contacto, para poder verificar su identidad en accesos futuros.

### Criterios de Aceptación

- El sistema permite ingresar nombre, correo electrónico y una foto de referencia de la persona.

- El sistema rechaza el registro si no detecta un rostro en la foto de referencia.

- El sistema no permite registrar dos personas con el mismo correo electrónico.

## Épica 002

### Definición

Como persona registrada, quiero tomarme una selfie en el punto de control, para que el sistema verifique mi identidad y conceda o deniegue mi acceso.

### Criterios de Aceptación

- El sistema compara la selfie capturada con la foto de referencia de la persona seleccionada.

- Si la similitud supera el umbral definido, el sistema concede el acceso y registra el evento como entrada o salida.

- Si la similitud no supera el umbral, el sistema deniega el acceso y registra el intento como fallido.

## Épica 003

### Definición

Como persona registrada, quiero recibir avisos automáticos por correo sobre mi asistencia, para estar al tanto de mi situación sin depender de un horario fijo de oficina.

### Criterios de Aceptación

- El sistema envía un correo de confirmación cada vez que se registra una entrada o una salida.

- Si transcurren 20 horas desde la última entrada sin un evento de salida, el sistema envía un aviso previo por correo.

- Si transcurren 24 horas desde la última entrada sin un evento de salida, el sistema envía un aviso final por correo.

# Plan de Trabajo – Sobre Poker Planning

## Dimensionamiento Épicas

| Épica | Tamaño en PF |
| --- | --- |
| Épica 001 — Registro de personas | 5 |
| Épica 002 — Verificación de identidad (control de acceso) | 8 |
| Épica 003 — Control de asistencia y notificaciones | 5 |

## Distribución en las semanas

| Épica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épica 001 — Registro de personas | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Épica 002 — Verificación de identidad (control de acceso) |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Épica 003 — Control de asistencia y notificaciones |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |